Plan van aanpak

Naam: Kandidaat

**Inhoud**

[**Inleiding** 2](#_Toc377032691)

[**Doelstelling** 2](#_Toc377032692)

[**Omschrijving** 2](#_Toc377032693)

[**Leden projectgroep FlowerPower** 2](#_Toc377032694)

[**Benodigdheden** 2](#_Toc377032695)

[**Takenlijst** 3](#_Toc377032696)

[**Planning** 3](#_Toc377032697)

# **Inleiding**

.

# **Doelstelling**

# **Omschrijving**

# **Leden projectgroep Catchmorefish**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | E-mailadres | Functie |
| Osman | [2120601@talnet.nl](mailto:2120601@talnet.nl) | junior applicatieontwikkelaar |
| T. Halvers |  | Projectleider |
|  |  |  |

# **Benodigdheden**

# **Takenlijst**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene projectplanning** | | | |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 21.09.2021 | 23.09.2021 | 2 dagen |
| Realiseren | 24.09.2021 | 26.09.2021 | 2 dagen |
| Implementeren | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 1 dag |

# **Planning**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning Ontwerpen** | | | | | | | |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Begin-**  **tijd** | **Einddatum** | **Eind-**  **tijd** | **Duur** | **Betrokkenen** | **Wijze van inleveren\*** |
| beho | 21.09.2021 | 10.00 | 21.09.2021 | 17.00 | 7 | Osman | Digitaal |
| pva | 22.09.2021 | 10.00 | 22.09.2021 | 12.00 | 2 | Osman | Digitaal |
| fo | 23.09.2021 | 10.00 | 23.09.2021 | 16.00 | 6 | Osman | Digitaal |
| to | 24.09.2021 | 10.00 | 24.09.2021 | 16.00 | 6 | Osman | Digitaal |
| Opzetten html site | 25.09.2021 | 10.00 | 25.09.2021 | 17.00 | 7 | Osman | Digitaal |
| database | 26.09.2021 | 10.00 | 26.09.2021 | 15.00 | 5 | Osman | Digitaal |
| Pdo | 27.09.2021 | 10.00 | 27.09.2021 | 15.00 | 5 | Osman | Digitaal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal duur | | | | |  |  | |

\* S = schriftelijk T = toelichting D = digitaal